|  |  |
| --- | --- |
| Sekcja |  |
| Powód projektu | 1. Zewnętrzna kontrola jakości projektu 2. Zmniejszenie opóźnień o 80% przy dostępie do EkoAgregatu 3. Zwiększenie przepustowości o 80% połączenia do EkoMapy 4. Uzyskanie odpowiedzi od serwera w przeciągu 500ms przy obciążeniu kilkudziesięciu użytkowników 5. Umożliwienie rozszerzenia systemu |
| Mierzalne wskaźniki powodzenia projektu | 1. Uzyskanie pozytywnej opinii podczas kontroli 2. Zmniejszone opóźnienie przy dostępie do EkoAgregatu 3. Zwiększona przepustowość połączenia do EkoMapy 4. Szybkość działania przy obciążeniu kilkudziesięciu użytkowników na minutę 5. Rozszerzalność systemu |
| Wymagania | Nowa wersja EkoMapy ma współpracować z istniejącym EkoAgregatem GIS. Nowy interfejs ma umożliwiać dalsze rozszerzenie aplikacji. System ma umożliwiać prezentowanie obszarów, na których publikowane będą karty informacyjne dokumentów dotyczących informacji o środowisku oraz Wirtualne Wycieczki po parkach narodowych. |
| Opis projektu | Projekt ma na celu stworzenie nowego interfejsu EkoMapy, którego szybkość działania porównywalna będzie z szybkością GoogleMaps przy obciążeniu kilkudziesięciu użytkowników na minutę. |
| Ryzyka | Brak wiedzy. Elementy infrastruktury poza kontrolą. |
| Harmonogram | 10.05.2015r. – Rozpoczęcie prac nad projektem  01.06.2015r. – Testowanie nowego interfejsu  10.06.2015r. – Oddanie ostateczej wersji projektu |
| Budżet projektu | 150 000zł |
| Kryteria zatwierdzenia | Projekt może być uznany za gotowy jedynie przez dyrektora działu do spraw informatyzacji CIOŚ – Grzegorza Brzęczyszczykiewicza.  Projekt zostanie automatycznie uznany za gotowy po osiągnięciu kryteriów wydajnościowych wyników opisanych w sekcji powodu projektu. W przeciwnym przypadku decyzja należy do dyrektora działu do spraw informatyzacji CIOŚ. |
| Project manager | Jan Kowalski:  Odpowiedzialny za:   * ukończenie projektu na czas * zmieszczenie się w budżecie * zatrudnienie pracowników |
| Sponsor | Adam Nowak:  Uprawniony do:   * wstrzymania prac nad projektem * modyfikacji budżetu projektu   Sponsor nie jest uprawniony do zmian merytorycznych projektu. |